ООБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП *

ООБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП *

(*приложено на отделен файл)

ОДОБРЯВА

МСЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ II. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ В АРЕСТ ПЛОВДИВ КЪМ ОСИН ПЛОВДИВ”

РАЗДЕЛ III. ГОДНОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

РАЗДЕЛ V. ДОГОВОР

РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

I. Предмет на поръчката:

„Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив”

II. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител е Главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, който упражнява тези правомощия чрез упълномощено длъжностно лице от администрацията на ГДИН на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП. Седалище и адрес на управление на ГДИН: гр. София, бул. „Ген.Н.Столетов”№ 21, електронен адрес: www.gdin.bg, лица за контакт: инспектор Иванета Николова – ИФ началник на сектор „Логистика и обществени поръчки“ в ГДИН, факс: 02 8139107, e-mail: lop@gdin.bg; инж. Николай Димитров - инспектор (КР) в сектор ФСКР в ГДИН, тел.: 02 8139220, инж. Владислав Анков - инспектор (КР) в сектор ФСКР в ГДИН, тел.: 02 8139271. Поръчката се финансира от бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Основни характеристики на обекта

Местонахождение на имота: град Пловдив - община Пловдив, област Пловдив.

Административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболииски“ №4, Арест гр.Пловдив

Вид собственост: публична  държавна

Предмет на ремонта е: Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив. Обектът е четвърта категория, като попада в обхвата на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „ д“  от  ЗУТ. Участникът предлага оферта съгласно приложена количествена сметка, част от документацията за участие и съгласно описанието на ремонтните дейности, описани в техническата спецификация.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

- Ситуация и общи данни за обекта

Арестът в гр. Пловдив функционира от 2009 г. и се намира в района на Затвора гр. Пловдив, като представлява масивна двуетажна сграда с разгъната застроена площ ( РЗП ) 2450 кв.м. В арестната част на сградата са обособени 60 бр. помещения ( килии ) на два етажа по 30 бр. на етаж с общ капацитет от 180 задържани лица. В санитарните възли на ареста има съществуващ фаянс и теракот и същите са оборудвани с чугунени клекала и чугунени мивки.Тоалетните казанчета са разположени извън килиите в нисши ( куфари ) намиращи се в коридора и използването им е посредством изградена лостово-жилна система. Чугунените  клекала и мивки са амортизирани, лостово-жилната система на санитарните възли е повредена и не подлежи на възстановяване. Необходима е подмяна на фаянс и теракот. Съществува теч от санитарни възли разположени на втория етаж на ареста. Тръбните връзки в килиите са от полипропиленови тръби ᴓ 20 вкопани в зидовете и с покритие от 20 мм. мазилка. На тръбите за сдудена и топла вода към всяка килия има монтирани спирателни кранове. Вертикалните канализационни клонове приемащи битовите води от арестните помещения са изпълнени от PVC тръби ᴓ 110 и същите се намират в коридорната част на етажа.

- Не се предвижда промяна на контура и геометрията на помещенията.

Предвижда се само:

- подмяна на тоалетни клекала и мивки;

- армирана подова настилка и хидроизолация;

- направа на фаянс и теракот;

- боядисване с латекс;

3. Строително-техническо решение

Доставка и монтаж на модул за вграждане и бутон за структура за тоалетна. Доставка и монтаж на мивка със стоящ смесител с Push бутон. Доставка и монтаж на тоалетно клекало в килиите. Демонтажни дейности, направа на армирана циментова замазка, хидроизолация на под, възстановяване на фаянс и теракот, бодисване с латекс на санитрните възли.

4. Технико-икономически показатели за ремонта са:

ОБЩА ПЛОЩ ЗА РЕМОНТ НА 60 бр. САНИТАРНИ ВЪЗЛИ - 120 м²

Участниците следва да извършат посещение на обекта за запознаване с условията на поръчката и обема на работа. Посещение на обекта се организира от Възложителя всеки ден до изтичане срока за подаване на оферти. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Лицата следва да носят със себе си лична карта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител – представя се пълномощно в оригинал или заверено копие. Не е необходима нотариална заверка. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.

Към своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката, при което изрично декларира, че запознаването, респективно незапознаването с мястото и условията за изпълнение е за негов риск при изготвянето на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката (съгласно Образец № 11).

РИСКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

При подготовка на своите предложения участниците следва да предложат конкретни мерки за предотвратяване настъпването, както и конкретни мерки за преодоляване на последиците от вече настъпил риск. Възложителят идентифицира следните рискове с висока степен на възможност за поява:

- Времеви рискове:

    - Забава при стартиране на работите;

    - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

    - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

- Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

- Недостатъчно добро сътрудничество със служителите на Възложителя, който са определени за контактни лица.

В своите технически предложения участниците следва да предложат най-малко една мярка за предотвратяване и минимум една мярка за преодоляване на всеки от идентифицираните рискове.

Минимални изисквания към техническите предложения на участниците

Участникът следва да представи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (по Приложение № 1), включващо и:

Строителна програма - Към Техническото предложение участникът прилага строителна програма за организация и изпълнение на договора, която включва минимум (без да се ограничава) следните точки:

- Изпълнение на строително-монтажни работи - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на строителството - следва да се опише последователността на изпълнение на строителството, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация и други;

- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението им;

- Организация на строителната площадка и временна строителна база - предложената организация следва да е съобразена с Техническата спецификация и особеностите на обекта;

- Организация на ресурсите – участникът следва да направи пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти, отношенията и връзките на контрол и взаимодействие, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. Участникът описва работните звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, брой, техническа обезпеченост. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в графика за изпълнение на поръчката, начало и край на изпълнение на съответната дейност.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.

- Стратегия за управление на риска, в която трябва да бъдат предложени мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от настъпването на идентифицираните от Възложителя и Изпълнителя рискове. Стратегията следва да съдържа най-малко една мярка за предотвратяване и минимум една мярка за преодоляване на всеки от идентифицираните рискове.

График за изпълнение на поръчката – участникът следва да представи подробен Линеен график за видове СМР – по етапност и срок на изпълнението, работната сила и механизацията. Предложеният линеен график следва да е свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника, като обосновава предложения срок за изпълнение на поръчката. Към линейния график следва да бъде приложена и диаграма на работната ръка. Графикът следва да отразява и продължителността на всички съпътстващи дейности (напр. временно строителство и т.н.).

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Крайният срок за изпълнение на поръчката е до 90 (деветдесет) календарни дни, като срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече със съставяне  на акт обр. 2 за откриване на строителната площадка  съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставянето на последния по ред констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на обекта, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. или, когато в него са идентифицирани забележки, до подписването на последния по ред протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

Участникът посочва срок за изпълнение в календарни дни, който не може да надвишава посочения по-горе срок.

Забележка: Поради спецификата на обекта, строителните дейности и организацията на СМР ще се извършват след съгласуване от началника на ареста или от упълномощено от него лице!

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Мястото на изпълнение на строителството е: гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболииски“ №4.

6. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ И ПЛАЩАНИЯ

Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 125 000,00 (сто двадесет и пет хиляди) лева без включен ДДС или 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лева с начислен ДДС. Дейностите, предмет на поръчката, се финансират от бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Оферираните от участниците цени следва да са съобразени с посочената прогнозна стойност. Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностната сметка, трябва да са крайни, без ДДС, и да включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за механизация, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на изпълнителя.

Предложената цена за строително-монтажните работи се доказва с количествено-стойностната сметка, в която са посочени единични цени на видовете работи. Предлаганата от участника цена, която подлежи на оценка, се формира от сбора на общата цена, посочена в графа „ВСИЧКО“ – КСС и фиксираната стойност на непредвидените разходи – в размер на точно 10% от предложената цена.

Плащането по Договора може да се извършва чрез откриване на сметка със специален режим и предназначение (ескроу/сметка). Всички разходи, свързани с откриването и управлението на специалната сметка, се поемат от изпълнителя.

!!! ВАЖНО: Предлаганата от участника цена, формирана от сбора на общата цена, посочена в графа „ВСИЧКО“ – КСС и фиксираната стойност на непредвидените разходи в размер на точно 10 %, не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката, посочена от Възложителя в обявата

Оферти на участниците, които надхвърлят максималната прогнозна сройност на поръчката, ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура, като неотговарящи на предварително обявените от Възложителя условия.

Условията и реда за приемането и заплащането са посочени в проекта на договор.

7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

(приложено в Раздел II към документацията)

8. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Критерият за оценка на предложенията е „икономически най–изгодна оферта“.

Икономически най-изгодната оферта ще се определи въз основа на „икономически най-изгодна оферта”, при използване на критерий  оптимално съотношение  качество/цена  в съответствие с разпоредбата на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, въз основа на  показатели за оценка качество /цена както следва;

К1 – Организация на изпълнение на поръчката – 40%

К2 – Предложена цена – 60%

Методика за комплексна оценка на офертите. Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи Изпълнителят на обществената поръчка. Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Класирането на офертите се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите по посочените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя. Критерий за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: Цена и качествени показатели. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следната схема:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки |
| --- | --- |
| 1. Организация на изпълнение на поръчката – К1 | 40 |
| 2. Предложена цена – К2 | 60 |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = К1+ К2

Показател Организация за изпълнение на поръчката К1 – до 40 т.

В Техническото си предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на строителството, съгласно техническата спецификация и минималните изисквания към техническите предложения на участниците. Оценява се посочената организация на работа. Показателят се изчислява по следния начин:

| Организация на изпълнението на поръчката | Макс.40т. |
| --- | --- |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и описани в минималните изисквания към техническите предложения на участниците. | 10 |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и описани в минималните изисквания към техническите предложения на участниците. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично едно от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението на екипа от експерти, предложен за изпълнението на поръчката /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/; 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение /материали, механизация, работници и др./ и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 3. Всички рискове, заложени в техническата спецификация, са обособени в категории, като е отчетена и анализирана вероятността от настъпване на риска и влиянието му върху процеса на изпълнение на договора. За всеки риск в техническата спецификация е предложена повече от една мярка за предотвратяване настъпването на риска и повече от една мярка за преодоляване последиците на вече настъпил риск. | 20 |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и описани в минималните изисквания към техническите предложения на участниците. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението на екипа от експерти, предложен за изпълнението на поръчката /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/; 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение /материали, механизация, работници и др./ и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 3. Всички рискове, заложени в техническата спецификация, са обособени в категории, като е отчетена и анализирана вероятността от настъпване на риска и влиянието му върху процеса на изпълнение на договора. За всеки риск в техническата спецификация е предложена повече от една мярка за предотвратяване настъпването на риска и повече от една мярка за преодоляване последиците на вече настъпил риск. | 30 |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и описани в минималните изисквания към техническите предложения на участниците. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично всяко от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението на екипа от експерти, предложен за изпълнението на поръчката /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/; 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение /материали, механизация, работници и др./ и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 3. Всички рискове, заложени в техническата спецификация, са обособени в категории, като е отчетена и анализирана вероятността от настъпване на риска и влиянието му върху процеса на изпълнение на договора. За всеки риск в техническата спецификация е предложена повече от една мярка за предотвратяване настъпването на риска и повече от една мярка за преодоляване последиците на вече настъпил риск. | 40 |

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – К2

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 60 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

К2 = (Цmin / Цi) х 60 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в процедурата се отстранява участник, при който бъдат установени аритметични грешки в ценовото предложение и/или е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната допустима стойност на осигурения бюджет  без ДДС.

При оценка на показателите Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика  закръглявания се допускат до втория знак след десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата.

Комплексната оценка – КО на офертата се изчислява по формулата:

КО = К1+ К2

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага разпоредбата на чл. 71, ал. 4 от ЗОП. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

До оценка и класиране се допускат само оферти, които съответстват на предварително обявените от възложителя условия и изисквания, оферти в които не са установени липси и /или противоречия с условията и изисквнаията на възложителя и техническата спецификация.

РАЗДЕЛ II.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ В АРЕСТ ПЛОВДИВ КЪМ ОСИН ПЛОВДИВ”

1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лица за контакт: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, електронен адрес: www.gdin.bg, лица за контакт:  инспектор Иванета Николова – ИФ началник на сектор „Логистика и обществени поръчки“ в ГДИН, факс: 02 8139107, e-mail: lop@gdin.bg; инсп. инж. Николай Димитров - инспектор (КР) в сектор ФСКР в ГДИН тел.: 02 8139220, e-mail: nikolay.dimitrov@gdin.bg, инсп. инж. Владислав Анков - инспектор (КР) в сектор ФСКР в ГДИН тел.: 02 8139271, e-mail: vladislav.ankov@gdin.bg ;  Поръчката се финансира от бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

2. Правно основание за възлагане на поръчката: чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП.

Обявата за събиране на оферти заедно със съпътстващата я документация, е публикувана профил на купувача на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на поръчката се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

3. Обект на поръчката: Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

4. Срок за валидност на офертите: до 17:00 часа на 01.12.2020г.

Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

С подаването на офертата се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите.

5. Изисквания към участниците:

5.1. В обществената поръчка може да участва, като подаде оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя.

5.2. За участие в поръчката участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявата и указанията към нея.

5.3. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства:

5.3.1. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

5.3.2. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 9.3.1, в друга държава членка или трета страна;

5.3.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. Изискването не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 5 от ЗОП;

5.3.4. налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5.3.5. се установи че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5.3.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

5.3.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

5.4. Изискванията по т. 5.3.1., т. 5.3.2. и т. 5.3.7. се отнасят за лицата, които представляват участника.

5.5. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по т. 5.3.3.-5.3.6. се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

5.6. Когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или юридически лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за отстраняване е налице за член на обединението.

5.7. Не може да участва в обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т. 9.3.

5.8. Участник, за когото са налице основанията за отстраняване по т. 5.3.1-5.3.7., има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно:

- че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

- е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

- че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

- че е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

5.9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

5.10. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение:

5.10.1. В случай на участник – обединение, което не е юридическо лице трябва да се представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението, като бъде определен партньора, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

5.10.2. При изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението отговарят солидарно.

5.11. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съобразно законодателството на държавата, в която е установен.

5.12. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка. „Свързани лица“ са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

„Контрол“ е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

5.13. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват при възлагане на поръчката, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

„Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

5.14. Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

5.15. Всеки участник има право да представи само една оферта.

5.16. Не се допускат варианти на офертата.

6. Подготовка, подаване и съдържание на офертата.

6.1. Подготовка на офертата.

- Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

- При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

- До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

- Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- Представянето на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки.

- Участникът ще бъде отстранен от участие за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител.

6.2. Подаване на офертата

Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес гр. София 1309, бул. „Ген. Николай Г. Столетов” № 21, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, деловодство.

Участниците следва да подават оферта в пълен обем за целия предмет на обществената поръчка.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

а) наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

б) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

в) наименованието на обществената поръчка, за която се подават документите..

В опаковката, посочена по-горе, се поставя заявление за участие, документите по чл. 37, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки - когато е приложимо, техническо предложение, ценовото предложение.

Всички документи приложени в офертата трябва да бъдат изготвени на български език. Документите които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от законния представител или изрично упълномощено за целта лице и печат.

6.3. Съдържание на офертата – За участие в поръчката, се изисква участникът да представи с офертата следните документи:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец №1. Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в описа.

2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава общо, от името на представителите на лицата, участващи в обединението, като офертата трябва да съдържа копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението, като бъде определен партньора, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението, предложението за изпълнение на поръчката, ценовото предложение и други.

3. Техническо предложение - по образец, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя в оригинал (по Образец № 2), включващо и:

Строителна програма - Към Техническото предложение участникът прилага строителна програма за организация и изпълнение на договора, която включва минимум (без да се ограничава) следните точки:

- Изпълнение на строително-монтажни работи - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на строителството - следва да се опише последователността на изпълнение на строителството, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация и други;

- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението им;

- Организация на строителната площадка и временна строителна база - предложената организация следва да е съобразена с Техническата спецификация и особеностите на обекта;

- Организация на ресурсите – участникът следва да направи пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти, отношенията и връзките на контрол и взаимодействие, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. Участникът описва работните звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, брой, техническа обезпеченост. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в графика за изпълнение на поръчката, начало и край на изпълнение на съответната дейност.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.

- Стратегия за управление на риска, в която трябва да бъдат предложени мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от настъпването на идентифицираните от Възложителя и Изпълнителя рискове. Стратегията следва да съдържа най-малко една мярка за предотвратяване и минимум една мярка за преодоляване на всеки от идентифицираните рискове.

График за изпълнение на поръчката – участникът следва да представи подробен Линеен график за видове СМР – по етапност и срок на изпълнението, работната сила и механизацията. Предложеният линеен график следва са е свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника, като обосновава предложения срок за изпълнение на поръчката. Към линейния график следва да бъде приложена и диаграма на работната ръка. Графикът следва да отразява и продължителността на всички съпътстващи дейности (напр. временно строителство и т.н.).

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд ( част от Образец № 2);

в) Декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката – Образец № 11.

3. Ценово предложение, попълнено съобразно Образец № 3 и Количествено-стойностни сметки (Образец № 3.1). Образец № 3.1 се подава и на електронен носител, като файлът е в Excel формат.

Посочената цена следва да включва всички разходи,  свързани с качественото изпълнение на строителството в описания вид и обхват. В ценовото преложение участникът посочва ценообразуващи параметри, използвани при формиране на единичните цени.

4. Декларация за съответствие с критериййте за подбор – Образец №4;

5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/трето лице (ако е приложимо) – Образец №5;

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 6;

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Образец № 7;

8. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – Образец № 8;

9. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП – Образец № 9;

10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Образец 10;

11. Декларация за конфиденциалност във връзка с чл. 102 от ЗОП (ако е приложимо) – Образец 12;.

12. Друга информация и/или документи по преценка на участника.

7. Условия и размер на гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора

7.1. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се предоставя от изпълнителя при сключване на договора в една от следните форми:

а) парична сума;

б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя , със срок на валидност  срокът на договора за възлагане .

Текстът на банковата гаранция се съгласува с Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.

Банковата гаранция или застраховката следва да:

- е валидна за срок от минимум 60 календарни дни след подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта за размер, равняващ се на 60 % от стойността на гаранцията за изпълнение, представляваща 3 % от стойността на договора без ДДС;

- за срок от минимум 60 календарни дни след изтичане на последния гаранционен срок – за размер, равняващ се на 40% от цялата гаранция за изпълнение, представляваща 2 % от стойността на договора без ДДС.

Банковата гаранция за изпълнение или застраховката следва да бъде представена в оригинал, като в случай, че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български;

При представяне на гаранция под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка изрично се посочва предметът на договорът, за който се представя гаранцията.

7.2. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. В този случай изпълнителя се задължава да представи документ, удостоверяващ поетото задължение от третото лице-гарант и банката (в случай на банкова гаранция) да удовлетвори възложителя при условията на договора.

7.3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

7.4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

7.5. Възложителят освобождава част от гаранцията за изпълнение в размер на 60 % от стойността на гаранцията за изпълнение, представляваща 3 % от стойността на договора без ДДС, в 30 (тридесет) дневен срок, сред подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта (част, етап от него).. Възложителят задържа частта от гаранцията в размер на 40 % от стойността на гаранцията за изпълнение, представляваща 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС, за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка. Възложителят освобождава тази част от гаранцията в 30 (тридесет) дневен срок след изтичане на последния срок на гаранционна поддръжка при условията Раздел ІХ. „Гаранционни условия“ от проекта договор.

7.6. Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се превежда по следната сметка на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“:

Титуляр: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”

Банка: „Банка ДСК“  ЕАД, клон Столетов

IBAN: BG 83 STSA 9300 3369 7652 10

BIC: STSABGSF

7.7. При представяне на гаранцията изрично се посочва предмета на обществената поръчка, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение.

7.8. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

7.9. С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, което в размер на 10 % от стойността на договора, когато такова е поискано от Изпълнителя.

8. Дата и час на отваряне на офертите: офертите следва да бъдат представени на адреса, до часа и датата, посочени в обявата като краен срок за представяне на офертите. Възложителят следва да удължи определения срок с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на този срок Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Комисията за оценка на офертите ще отвори офертите по реда на тяхното постъпване и ще обяви ценовите предложения на участниците. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

9. Други указания и информация

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП: 0700 18 700; Интернет адрес: www.nap.bg

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица № 2; Телефон: 02 8119 443

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

София 1000, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22,

Телефон: 02/ 940 6237; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

РАЗДЕЛ III.

ГОДНОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Критерии за подбор

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

1.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Участникът следва да е вписан в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени (чл. 60, ал. 1 от ЗОП).

Минимално изискване

Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителите за първа група, четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.4, буква „б“ и буква „д“ от ЗУТ или по-висока категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, за посочения обхват на дейности.

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.

Документ, с който се доказва

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като представят надлежно попълнена Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4  към настоящата обява.

Поставеното изискване се доказва с със заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV-та категория, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС или съответния валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията на участника в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. В случаите, когато за изпълнител на поръчката е определено чуждестранно лице или обединения на чуждестранни юридически и/или физически лица, при сключване на договора следва да представи документ (удостоверение), с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България в съответствие с условията и реда, посочени в Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Изискването се поставя в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците  попълват само съответния раздел в Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4.

1.2. Икономическо и финансово състояние.

1.2.1. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Минимално изискване

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, в размер не по-малък 150 000,00 лв.

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира: годишен оборот, реализиран от изпълнението дейности, свързани със строително-монтажни или строително-ремонтни работи на строежи.

Документ, с който се доказва

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като представят надлежно попълнена Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец № 4  към настоящата обява.

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП - справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При подаване на оферта участниците  попълват само съответния раздел в Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4.

1.2.2. Участникът следва да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт (чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

Минимално изискване

Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с покритие, съответващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството в което е установен).

Документ, с който се доказва

Участникът попълва Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ.

Поставеното изискване се доказва с копие от документа, доказваш наличие на застраховка „Професионална отговорност“. Участникът, определен за изпълнител, представя документа преди сключване на договор за обществена поръчка.

При подаване на оферта участниците  попълват само съответния раздел в Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4.

1.3. Технически и професионални способности:

1.3.1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Минимално изискване:

Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертата минимум 1 (едно) строителство, което да е с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Под строителство с предмет и обем „сходни“ с тези на поръчката следва да се разбира изпълнение на СМР за ремонт с площ минимум 120 кв.м. на бани или санитарни възли в съществуващи или новопостроени обществени сгради и/или жилищни сгради.

Документ, с който се доказва

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като представят надлежно попълнена Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец № 4  към настоящата обява.

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал.1, т. 1 ЗОП – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.

При подаване на оферта участниците  попълват само съответния раздел в Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец № 4.

1.3.2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП).

Минимално изискване:

Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

- ръководител на обекта/ технически ръководител – 1 (едно) лице,  правоспособно, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в една от областите "Архитектура“ и строителство" и "Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ, с минимум 3 години професионален опит по специалността и който е бил на подобна позиция на поне 1 (един) изпълнен обект - първа група, четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.4, буква „б“ и буква „д“от ЗУТ или по-висока категория строежи;

- лице, осъществяващо контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в обекта строителни продукти със съществените изисквания за безопасност с професионален опит минимум 2 (две) години, който е бил на подобна позиция на поне 1 (един) изпълнен обект - първа група, четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.4, буква „б“ и буква „д“от ЗУТ или по-висока категория строежи. Лицето следва да притежава сертификат за завършен курс за обучение (сертификатът се посочва в съответния раздел на Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4).

- 1 (един) брой Експерт по ЗБУТ – Професионална област /квалификация/: средно специално техническо образование и завършено обучение за Експерт/Координатор по ЗБУТ, притежаващ актуално удостоверение/сертификат за завършен курс по реда на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент в случай, че обучението е получено в чужбина.

Опит: минимум 3 (три) обекта, като Експерт по ЗБУТ по време на строителството на строежи, като лице притежаващ удостоверение/сертификат за завършен курс по реда на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентна позиция в случай, че опитът е придобит в чужбина.

Под „еквивалентно“ да се разбира придобитото образование или специалност, приравнени към посочените.

Участникът следва да разполага с необходим брой строителни работници, съобразно видовете работи по КСС.

Документ, с който се доказва

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като представят надлежно попълнена Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4  към настоящата обява.

Поставеното изискване се доказва с документите по чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец № 4.

1.3.3. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Минимално изискване:

Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват предмета на поръчката - дейности по изпълнение строително-монтажни и ремонтни работи на сгради. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.

Документ, с който се доказва

Участникът попълва съответния раздел в Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4.

Участникът, определен за изпълнител, представя сертификат (заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден към датата на подаване на офертите), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини..

Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.При подаване на оферта участниците  попълват само съответния раздел в Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4.

1.3.4. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда (чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП).

Минимално изискване:

Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда — съгласно стандарти БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентно/и с обхват предмета на поръчката.

Документ, с който се доказва

Участникът попълва съответния раздел в Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4.

Участникът, определен за изпълнител, представя сертификат (заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден към датата на подаване на офертите), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини..

Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.

При подаване на оферта участниците  попълват само съответния раздел в Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4.

Съответствието, с посочените от Възложителя критерии за подбор в Раздел IV от настоящата документация, се удостоверява от участника в Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец №4, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

В случай че изпълнителят ползва подизпълнител, плащанията се извършват съгласно правилата на чл. 66, ал. 7-10 от Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ IV.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

- Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да:

  - изпълни задължението си по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП като представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите ако има такива.

Забележка:

Участникът, определен за изпълнител, няма задължение да представя документи:

1. които вече са били предоставени на възложителя;

2. до които възложителя има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;

3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

  - представи декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  - представи определената гаранция за изпълнение на договора;

  - извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

- Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 1.1., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

- Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

  - откаже да сключи договор; За отказ от сключване на договор се приема и неявяването на уговорената дата за сключване на договор, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно;

  - не изпълни някое от условията по т. 1. или

  - не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Договорът се сключва, съгласно приложения към настоящата документация за обществена поръчка.

РАЗДЕЛ V.

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

№ ............................/................... г.

Днес, ...................... 2020 г. в гр. София, между:

- Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) към министъра на правосъдието, гр. София, бул. „Ген. Николай Г. Столетов” № 21, представлявана от старши комисар Даниела Йорданова – заместник главен директор на ГДИН /длъжностно лице по чл. 7 от ЗОП съгласно Заповед № Л-4620/21.10.2019 г. на Главния директор на ГДИН/ и гл. инспектор Даниела Касабова – за главен счетоводител, БУЛСТАТ 129010029, ИН № BG129010029, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2.……………………………………………………………. със седалище и адрес на управление: ……………………………………………….БУЛСТАТ или ЕИК:..........................., представлявано от ………………………………………… (посочва се качеството на лицето подписващо договора), наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) като се има предвид предмета на обществената поръчка и като се имат предвид всички предложения от приложената оферта на участника, определен за изпълнител след проведен избор по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив”, наричан по-долу за краткост „Договор“, за следното,

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни обществена поръчка с предмет „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив“, като извърши строително-монтажни работи /СМР/ и дейности, отразени в Техническите спецификации (Приложение 1), съгласно Техническо предложение (Приложение 2) и Ценово предложение, вкл. Количествено-стойностна сметка (Приложение 3), неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА

Чл. 2. (1)  Общата стойност на договора е в размер на ..................... /цифром и словом/ лева без ДДС или ……………… лв., съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор,  която се формира от:

2.1. Цена за изпълнение на СМР съгласно КСС - ……….…………. лв. (словом: ………….) без вкл. ДДС.

2.2. 10 % непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР върху цената по точка 2.1, в размер на ............... лв. (словом: ………….) без вкл. ДДС.

(2) Непредвидени разходи за СМР са разходите, които обективно не са могли да бъдат предвидени и е липсвала яснота за тяхната наличност към момента на разработване на техническата документация, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експолатация.

Надвишените над заложените количества строителни и монтажни работи се отчитат, като действително извършени СМР.

(3) Непредвидени разходи се отчитат на окончателно плащане, като същите могат да се отчитат и при искане за междинно плащане, само в случай, че СМР са напълно приключили. За заплащане на непредвидени разходи следва да се представи отделен протокол за приемането им или отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(4) Цената по ал. 1 е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностната сметка, са крайни, без ДДС, и включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за механизация, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на СМР също е включена в цената по настоящия договор.

(7) Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна.

(8) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(9) Елементите на ценообразуване за видовете СМР, като и остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, както следва:

 Средна часова ставка- ……………лв./час;

 Допълнителни разходи за труд ……………%

 Допълнителни разходи върху механизация …………… %

 Доставно-складови разходи …………… %

 Печалба ……………%

(10) В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени работи, след предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши остойностяването на непредвидените работи с представяне на Анализи за образуване на единични цени при параметрите на ценообразуване, посочени в ал.9, и придружени с фактури за вложените строителни материали.  След одобряване на Анализите за ценообразуване от Възложителя, той извършва запис в Заповедната книга на строежа указващ изпълнение на непредвидените работи. Размерът на непредвидените разходи е посочен в ал.1, т.2.2. Ще бъдат приети за разплащане непредвидени разходи само в хипотезата на ал. 2

(11) Окончателната стойност на договора по настоящата поръчка се определя на база протоколи за действително извършени работи, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицето, осъществяващо инвеститорски контрол и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същата не може да надвиши стойността, посочена в ал.1.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2, ал. 1, както следва:

  - Авансово плащане - до 10 % включително от стойността по договора по желание на Изпълнителя, платимо в 30 /тридесет/-дневен срок от направено писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на аванс и представяне на банкова гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства в размер на 100% от стойността на искания аванс.

  - Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР., съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (придружен с необходимите сертификати, декларации и удостоверения за доказване съответствието на влаганите продукти с техническите изисквания) и проверен и съгласуван с инвеститорски контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и фактура, в 30 /тридесет/-дневен срок.

  - Допускат се междинни плащания при завършен етап и при условията на т. 3.2 по-горе, като сборът от сумата на междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 90% (деветдесет на сто) от общата стойност на договора. От междинните плащания се приспадат всички суми за начислени неустойки, в случай че има такива.

  - Окончателното разплащане се извършва при условията на т. 3.2. по-горе, в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт обр. 15 без забележки или, когато в него са идентифицирани забележки, след подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките. От окончателното плащане се приспадат всички суми за начислени неустойки, в случай че има такива. Окончателното плащaне се изчислява, като стойност, след като се приспаднат авансовото и междинните плащания.

(2) Плащане не се извършва в случай, че за Изпълнителя е получена информация от Националната агенция за приходите или Агенция „Митници” за наличието на публични задължения, съгласно Решение на № 592/ 21.08.2018 г. В този случай плащането се извършва съгласно указанията на органите на данъчната и митническата администрация.

(3) Плащането по Договора може да се извършва чрез откриване на сметка със специален режим и предназначение (ескроу/сметка). Всички разходи, свързани с откриването и управлението на специалната сметка, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изплащането на суми от средствата по ескроу/сметката, при реда и условията на т. 3.1. до т. 3.4. включително от Договора се извършва след писмено потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружено с представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура.

(4) В случай, че плащанията по договора се извършат чрез откриване на сметка със специален режим и предназначение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава да открие такава в срок до 7 работни дни от получаване на уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Плащанията по чл. 3, ал. 1, се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: ...................................

BIC: ...............................

IBAN: ..................................

срещу издадена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички плащания за СМР ще се правят срещу актуване и съответното протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на действително извършени строителни работи.

ІV. ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) За извършване на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до имота, върху който ще се извършва строителството. (2) Необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а разходите за консумация са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същите следва да са включени при формиране на единичните цени за извършване на СМР .

(3) За откриването на строителната площадка се съставя Протокол обр. 2  към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба.

Срокът по ал. 4 от този договор започва да тече след съставяне на протокола по ал. 2  и изтича с подписването на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнението на работите по настоящия договор е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок от....................календарни дни (съгласно предложението на участника) и график за изпълнение на поръчката.

При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на инвеститорския контрол, или от страна на общински или държавен орган, имащ отношение строителните дейности, свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на ремонтните дейности се удостоверява с подписване на Акт образец 10,  за установяване състоянието на обекта при спиране на дейността, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на ремонтните дейности. Продължаването на ремонтните дейности се удостоверява с подписване на Акт образец 11,  за установяване състоянието на обекта и строително монтажните работи при продължаване на дейността, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на дейността.

- Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши ремонтните дейности и предаде обекта съгласно чл. 4, ал. 3от настоящия договор.

(2) Приемането на работите се удостоверява с протокол № 15 за приемане на извършени строително-монтажни работи, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предварително подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от лицето, упражняващо инвеститорски контрол, придружен с необходимите сертификати, декларации и удостоверения за доказване съответствието на влаганите продукти с техническите изисквания.

(3) За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи.

(4) Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно завършен с подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта (част, етап от него).

Чл. 6. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си за своя сметка;

б) да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 от договора.

(4) Рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на строежа с Констативен акт Образец 15.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. (1) При извършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.1.	При изпълнение на всички СМР да спазва действащите нормативни актове, които са в сила за Република България, действащите стандарти и др. относими към настоящия договор актове;

1.2.	Да изпълни строително-монтажните работи, доставката и монтажа на материалите, предмет на договора, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности и съобразно заложеното в техническото предложение за изпълнение на поръчката към офертата му.

1.3.	Да осигури изпълнението на поръчката посредством предложените в офертата му експерти. Страните изрично се съгласяват, че в случай на обективна невъзможност на експерт да изпълнява задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят  е длъжен писмено да уведоми Възложителя, като удостовери по надлежен начин настъпването на обективна невъзможност, като съответно поиска замяна на експерт, с експерт, който притежава  същата професионална квалификация  и чиито професионална квалификация и специфичен професионален опит съответстват на този на заменения експерт и на поставените изисквания в настоящата обществена поръчка, и да представи доказателства за това. Възложителят има право мотивирано да откаже замяната или да поиска  друг заменящ експерт.

1.4.	Да доставя и влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени с договора, приложенията към него, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредба № РД-02-20-1/2015 и другите позаконови нормативни актове, отностно тези видове документи. Влаганите материали и изделия подлежат на предварително одобрение от страна на Възложителя и авторския надзор;

1.5.	Услугите, материалите за строителството и останалите артикули, необходими за изпълнение предмета на поръчката, ще се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка;

1.6.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако строително-монтажните работи, вложените материали или останалите артикули не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности и на строежа като цяло;

1.7.	Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В допълнение към горното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 г., обн. ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г., включително да оказва пълно съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на тази наредба, когато и където е приложимо;

1.8.	Да предаде изпълненото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и реда на раздел ІV от настоящия договор, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му;

1.9.	Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на строително-монтажните работи и да спазва изискванията по ЗБУТ и ППО, в т.ч. да осигури за своя сметка обезопасяване на строежа;

1.10.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора;

1.11.	Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълнение на СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на същите, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.12.	Да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си;

1.13.	Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените СМР;

1.14.	Да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него;

1.15.	Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на предвидените в договора/проекта СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване, както и да предоставя възможност за контролиране на изпълняваните отделни видове работи по всяко време;

1.16.	Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите;

1.17.	От датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на обект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване, погиване, загуба или повреждане на извършените СМР, имуществото, оборудването и материалите се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.18.	Да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на имущество или интериор при изпълнение на поръчката;

1.19.	След приключване изпълнението на поръчката да предаде строителната площадка и прилежащите площи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, почистени от строителни материали и отпадъци;

1.20.	Да възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху елементите на градското обзавеждане, уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения към тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност и други (ако е приложимо);

1.21.	Да отстранява за своя сметка и своевременно констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението недостатъци по работата;

1.22.	Да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа ако е приложимо;

1.23.	Да удължи срока на гаранцията за изпълнение при необходимост, с оглед спазване сроковете по настоящия договор;

1.24.	Да спазва и изпълнява даваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания, при условията и по реда на настоящия договор, или предписания на оправомощените за това лица и специализираните контролни органи;

1.25.	Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора, както и да осигурява винаги достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

1.26.	Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

1.27.	Да оформи, съхранява на строежа и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ;

1.28.	Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни имоти;

1.29.	Да участвува в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

1.30.	Да охранява строежа за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

1.31.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши всички необходими замервания, проби, изпитвания, тестове и други подобни на всички инсталации.

(2) За извършването на отделните строително-монтажни работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи достатъчен персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, съгласно изискванията по съответните нормативни актове.

(3) За да се удостовери качественото извършване на предвидените работи, когато е необходимо, се извършват необходимите тестове, проверки, контролни измервания и други подобни, като за резултатите от тях и съответно за текущото приемане на дадения вид работа се съставят документи, съгласно изискванията на приложимите за конкретния случай нормативни актове и стандарти.

(4) Всички необходими приемни измервания и изпитвания се извършват от акредитирани лаборатории, притежаващи валиден сертификат за съответния вид дейност ако е необходимо.

(5) Разходите във връзка с приемните измервания и изпитания, изготвяне на протоколи и доклади, издадени от акредитирани лаборатории, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8 и 9 се включват в договора, ако е приложимо

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор за обществената поръчка.

(2) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката

(3)  Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(4) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

а) приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

б) действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

(5). При осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл. 9. (1). Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в поръчката;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

(2) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 1, в срок до три дни от неговото сключване.

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. (1)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати цената на договора по реда и при условията в него;

2. Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка (обр. 2) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

3. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

4. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му дейности, строително-монтажни работи и за всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

5. Да приеме извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, при условие че е изпълнена точно.

6. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените дейности, строително-монтажни работи, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа, както и срока за цялостно изпълнение на обекта и да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора, като има право да дава задължителни предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор, и не са в нарушение на относимите към материята нормативи.

2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените работи в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;

3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение и при констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

5. При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

6. Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл.  171, ал. 1 от ЗУТ и застраховката «трудова злополука», до отстраняване на нарушението.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на строителството.

VІІI. ГАРАНЦИЯ, КОЯТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция, възлизаща на 5 /пет/ на сто от стойността на договора без ДДС в размер на ………………. /цифром и словом/ лева. Гаранцията се представя под формата на ……………, съгласно документацията за участие.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава част от гаранцията за изпълнение в размер на 60 % от стойността на гаранцията за изпълнение, представляваща 3 % от стойността на договора без ДДС, в 30 (тридесет) дневен срок, сред подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него).

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа частта от гаранцията в размер на 40 % от стойността на гаранцията за изпълнение, представляваща 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС, за обезпечаване на дейности по отстраняване на недостатъци в гаранционните срокове. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава тази част от гаранцията в 30 (тридесет)-дневен срок след изтичане на последния срок на гаранционна поддръжка при условията Раздел ІХ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ от настоящия договор.

(4) При липса на възражения и претенции по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по реда на ал. 2 и ал. 3, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение на договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по неговото изпълнение или договорът бъде развален/прекратен по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(7) В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава валидността на гаранцията съобразно удълженото времетраене на изпълнението.

(8) Гаранцията може да служи и за изплащане на суми по начислени неустойки за неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата и/или част от гаранцията за изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, доказано по надлежния ред. Претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред, съгласно законодателството на Република България.

Чл. 12. (1) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. Всеки подменен елемент ще има гаранционен срок, съгласно Раздел ІХ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ от настоящия договор.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти се прилагат разпоредбите на Раздел ІХ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ от настоящия договор.

IХ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които съгласно офертата не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от подписване на Образец № 15 за приемането на обекта. За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че гаранционните срокове и условия се отнасят до обекта, а не до отделна дейност.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  изпрати  представител  на  място  до 24 часа  от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че същият се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без възражения и му се изпраща за изпълнение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или съответно отделните участници в обединението, ако същото е прекратило дейността си е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в срока съгласно ал. 1.

(3) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

(4) В случай, че изпълнителят е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице и същото е прекратило дейността си в рамките на гаранционните срокове, възложителят изпраща уведомленията по настоящия раздел до който и да е от участниците в консорциума.

Х.  ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 15. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

(2)  Изпълнителят ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на Изпълнителя по договора.

(3) Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидни застраховките за професионална отговорност в проектирането и строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, и посочените в ал. 3 застраховки за периода на изпълнение на поръчката и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване всички застрахователни документи в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователните договори.

(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховките по предходната алинея до подписване на Констативен акт обр. 15, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отстраняването на неизпълнението.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за застраховането на неговите подизпълнители в съответствие с този раздел.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

- С изпълнение на всички задължения по договора;

- По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора

- По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки или при прогласяване на неговата унищожаемост съгласно чл. 119 ЗОП.

- Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:

а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) в хипотезата на чл. 6, ал. 3 от настоящия договор;

в) при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора;

Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично плащане на дължими суми съгласно двустранно подписан Протокол за действително изпълнение на видове и количества работи към датата на прекратяване на договорните отношения, съобразен с изискванията на Договора и заплатените вече изпълнени строително - монтажни работи.

(3) При прекратявате на договора договорените гаранции за успешно завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол.

(4) При прекратяване на договора, независимо от причината за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1) Незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2) Да предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

3) Да предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването;

Чл. 17. (1) Страните по договорa за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в случаите на чл. 116 ЗОП.

ХІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 19. (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 календарни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(3) За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че дефинират понятието за непреодолима сила, съгласно чл. 306 от Търговския закон, а понятието непредвидени обстоятелства съгласно § 2, т.27 от ДР на ЗОП.

ХІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 20. (1) При забава за изпълнение на договорения краен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 /нула цяло и два/ % от общата стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка от дължими плащания по договора и/ или от предоставената гаранция за изпълнение на договора.

(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по чл. 10, ал. 1, т. 1 от настоящия договор, дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% от стойността на забавеното плащане, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност.

(3) При неотстраняване на появилите се дефекти в рамките на гаранционния срок, съгласно чл. 14 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от тяхната стойност.

(4) Забавата по предходните от ал. 1 до ал. 3 се установява с констативен протокол, подписан от упълномощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо контрол по изпълнението на договора. В констативния протокол се посочва номера на договора, датата от която започва да тече забавата и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Копие от протокола се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При неизпълнение на свое задължение по смисъла на чл. 7, ал. 2 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер от 3 (три) % от стойността на настоящия договор за всеки отделен случай на неизпълнение.

(6) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на всички авансово платени суми по договора, както и неустойка в размер на 20 % от общата стойност на договора. Възстановяването на дължимите суми и неустойката се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5- дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) При прекратяването на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият има право да получи цената само на завършените преди прекратяването строителни работи, дължейки неустойка в размер на 20 % върху разликата между общата стойност на договора и стойността на извършените работи.

(8) Страните се съгласяват, че неустойките по настоящия договор се кумулират по отношение на различни хипотези и случаи на неизпълнение.

Чл. 21 (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на платените му авансово суми, когато е приложимо, по договора  при следните условия, и както следва:

1) в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно условията на договора;

2) в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените и приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното авансово плащане, когато аванса е в по-висок размер;

(2) Възстановяването на авансовите суми, когато е приложимо, се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 5 от настоящия договор.

Чл. 22 При неизпълнение на този договор всяка от страните може да търси  обезщетение за причинените вреди при условията на гражданското и търговското право, ако същото надвишава предвидените неустойки.

ХІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат за конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива пред когото и да е, освен пред своите служители, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма информация относно договора или част от него, както  и всяка друга  информация, свързана с изпълнението му. Разкриването на информация пред служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен в предвидени в закона случаи на задължение за предоставяне на информация.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.24. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са подписани от съответните представители.

(2) За дата на съобщението се смята:

1.датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

3.датата на приемането - при изпращане по факс.

4. датата на изпращането – при изпращане по e-mail.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията”,

гр.София 1309, бул.„Николай Г. Столетов” № 21, БУЛСТАТ: 129010029, ИН № BG129010029

IBAN: BG 83 STSA 93003369765210,

BIC: STSABGSF, „Банка ДСК” ЕАД

София, клон Столетов.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

”………..”,

гр……….. , ул.„………..” № …, БУЛСТАТ:……………

IBAN: ……………………….,

BIC: …………., Банка ………………..

(4) При промяна на данните по чл. 24, ал. 3 съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

Двете страни излъчват свои представители, които да поддържат постоянна връзка, както и да отговарят за изпълнение на предмета на настоящия договор:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………(име, фамилия и длъжност на лицето), тел.: ………….., факс: ……………, е-mail: ……………..

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………(име, фамилия и длъжност на лицето), тел.: ………….., факс: ……………, е-mail: ……………..

ХVІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. (1) Употребената в договора дума “Работа/и” ще има следното значение: строително-монтажни работи.

(2)  Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(3)  Страните ще решават споровете, свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова или при възникнали имуществени спорове между страните или по повод изпълнението на договора на основание чл. 117, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, страните се договарят при евентуални съдебни спорове, такива да се разглждат пред компетентния съд съобразно правилата на родовата подсъдност.

(4) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение 1 - Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение 3 -  Ценово предложение на Изпълнителя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РАЗДЕЛ VI.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец № 1

ОПИС

на документите, съдържащи се в офертата

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив ”

| № | Съдържание | Вид на документа (оригинал или заверено копие) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1; |  |
| 2. | Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) |  |
| 3. | Техническо предложение за изпълнение на поръчката - попълва се Образец № 2, съдържащо: - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане; - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; - декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката – Образец № 11; |  |
| 4. | „Ценово предложение” – попълва се Образец № 3; |  |
| 5. | Декларация за съответствие с критериите за подбор Образец № 4; |  |
| 6. | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/трето лице, (ако е приложимо) – Образец № 5; |  |
| 7 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 6; |  |
| 8 | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Образец № 7; |  |
| 9 | Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 8; |  |
| 10 | Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП – Образец № 9; |  |
| 11 | Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Образец № 10; |  |
| 12 | Декларация за конфиденциалност във връзка с чл. 102 от ЗОП(когато е приложимо) – Образец № 11 |  |
| 13 | Друга информация и/или документи (когато е приложимо). |  |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |

Образец № 2

- ДО

ГД „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

- бул. „Ген.Н.Столетов”№ 21,

- гр. София, п.к. 1309

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив ”

.........................................................................................................................

[наименование на участника]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],

със седалище [........................................................................................................................…] и адрес на управление [........................................................................................................…],

адрес за кореспонденция: [..........................................................................................…], телефон за контакт [...............................…], факс [..............................................…], електронна поща [................................................................…]

банкова сметка: [.................................................................................…]

представлявано от ...........................................................................................[трите имена] в качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в обществената поръчка, провеждана по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки, с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив ”, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на изискванията и условията, посочени в документацията за обществена поръчка.

Декларираме, че сме запознати с техническата спецификация и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка за избор на изпълнител и гарантираме, че ще изпълним точно, качествено и в срок поръчката, в пълно съответствие с действащото законодателство, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи за изпълнение на предмета на поръчката е ............... календарни дни /до 90 (деветдесет) календарни дни/.

Срокът за  изпълнение на договорените строително-монтажни работи започва да тече с откриване на строителна площадка съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставянето на последния по ред констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. или, когато в него са идентифицирани забележки, до подписването на последния по ред протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.

Гаранционните срокове за строежа ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Предложение за изпълнение на поръчката:

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да изготви Предложение за изпълнение и да приложи към него следните приложения:

- Строителна програма - към Техническото предложение участникът прилага строителна програма за организация и изпълнение на договора, която включва минимум (без да се ограничава) следните точки:

Изпълнение на строително-монтажни работи

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на строителството;

- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението им;

- Организация на строителната площадка и временна строителна база;

- Организация на ресурсите;

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.

- Стратегия за управление на риска

График за изпълнение на поръчката

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще съставяме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени  в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), Правила за извършване и приемане на строително-монтажните работи (ПИПСМР), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложение:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя в оригинал (по Образец № 2), включващо и: Строителна програма и График за изпълнение на поръчката;

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (част от Образец № 2);

в) Декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката – Образец № 11.

Име, фамилия и подпис: ......................................................

(лице/лица, които представляват участника)

Дата: .........................................

Образец № 3

- ДО

ГД „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

- бул. „Ген.Н.Столетов”№ 21,

- гр. София, п.к. 1309

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител чрез събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста, на основание чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИ Пловдив”

от ............................................................................................................................................

(име,презиме, фамилия),

представител на ……………………………………………………………………………

(изписва се наименованието на участника)

……………………………………………………………………………………………….

(ЕИК, БУЛСТАТ)

……………………………………………………………………………………………….

(адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, след като се запознахме с документацията за участие, декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, като отправяме нашето ценово предложение за сумата от: ........................................................... лева, (словом), без ДДС или .......................................лева (словом) с ДДС

Цената за СМР е образувана въз основа на единичните цени, отразени в Количествено-стойностните сметки (Образец № 3.1):

| № | Наименование | Цена [лева] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строително-монтажни работи по КСС |  |
| 2 | Непредвидени разходи върху СМР – в размер на 10% |  |
|  | Всичко без ДДС: |  |
|  | ДДС 20% : |  |
|  | Всичко с ДДС: |  |

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи и за Непредвидените работи, възникнали в следствие непредвидени обстоятелства, по време на изпълнение на строителството, ще използваме следните показатели за ценообразуване:

- Средна часова ставка- ……………лв./час;

- Допълнителни разходи за труд ……………%;

- Допълнителни разходи върху механизация …………… %;

- Доставно-складови разходи …………… %;

- Печалба ……………%;

- Други по преценка на участника.

Единичните цени на отделите видове ремонтни строително - монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР - УСН, ТНС или СЕК, въз основа на софтуерни продукти Building manager”, “Гауди” или др.

Горепосочените показатели за ценообразуване на строително-монтажните работи остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по този договор и ще бъдат прилагани за видове работи, извън посочените в Стойностната сметка, в Ценовото предложение.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

- Посочената цена включва всички разходи, необходими за извършване на строителните работи в съответствие с техническата спецификация и приложената количествена сметка.

- Договорените eдинични цени на видовете работи по количествената сметка не подлежат на промяна за целия период на действие на договора за изпълнение на поръчката.

- При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на  5 (пет) %  от приетата договорна стойност без ДДС.

Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Образец № 3.1 – Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР (и на електронен носител).

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

- Образец № 3.1

- Количествена сметка (на отделен файл)

Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с критериите за подбор

в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив“

от

Участник: ......................................................................................................................;

Адрес: .............................................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ .....................................................;

Представлявано от .........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:

- Запознати сме с условията, посочени в обявата.

- Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

- Относно критериите за подбор икономическият оператор заявяваме, че:

  - Годност:

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

  - Икономическо и финансово състояние:

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

  - Технически и професионални способности:

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1. Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години :5 Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |

  - Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

3.4.  Подизпълнители

| При изпълнението на горната обществена поръчка ще използва подизпълнители Подизпълнител/и ще бъде/бъдат Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде | Отговор: [] Да [] Не [……] посочва се наименование на подизпълнителя [……]* (посочва се наименование на подизпълнителя и дял в проценти от общата стойност на поръчката, които ще бъдат изпълнение от него) *да се използва колкото пъти е необходимо |
| --- | --- |
| Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва: | [……]* (посочва се наименование на подизпълнителя и видът на работите, които ще бъдат извършвани от него) *да се използва колкото пъти е необходимо |

3.5. Използване на чужд капацитет:

| Ще се използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в Обявата за обществена поръчка? | []Да []Не |
| --- | --- |

(В случай, че участникът ще използва подизпълнители или ще се позове на капацитета на трети лица следва да се представи отделно за всеки от посочените подизпълнители надлежно попълнена и подписана от тях Декларация за липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, в която се посочва информацията, която се отнася за тях съобразно изискването на чл.66, ал.2 от ЗОП.)

(В случай, че обемът на определени данни е голям и не могат да се съберат в съответното поле от настоящото заявление, в което следва да бъдат посочени, същите могат да бъдат представени, като приложение – неразделна част към заявлението, като в съответното поле изрично се посочи, че съответните данни са приложени към заявлението.)

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП, преди сключването на договора ще предоставим актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Дата:…………..……2020 г.                                          Подпис и печат:…………………..

(име) (длъжност)

Образец №5

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- за съгласие за участие като трето лице/подизпълнител

Долуподписаният …………………………………………………………………………, с ЕГН …………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от…………………………….., в качеството ми на …………………………………………….

(посочете длъжността)

на ……………………………………................................................................................................ (наименование, фирма на подизпълнителя) (наименование на подизпълнителя/трето лице)

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........

във връзка с обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив“,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. От името на представляваното от мен трето лице (приложимо за трети лица):

…………………………………………………………………………………………………

(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)

изразявам съгласието си да участваме като трето лице на ……………………………………………………………………………………………...……

(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)

2. От името на представлявания от мен подизпълнител (приложимо за подизпълнители): ……………………………………………………………...………………

(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)

изразявам съгласието си да участваме като подизпълнител на ……………………………………………………………………………………………...……

(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив ”

3. Ресурсите, които ще предоставя на разположение на участника като трето лице, са: …………………………………..……………………………………………………………………

(изброяват се ресурсите, които ще бъдат предоставени на разположение на участника от третото лице) – Приложимо за трети лица.

4. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: …………………………………..………………………………………………………………

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя) – Приложимо за подизпълнители.

5. Представляваното от мен трето лице/подизпълнител отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката и не са налице основания за отстраняване от процедурата. (ненужното се зачертава).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ………………. г.			                            Декларатор: ………………….    				                                                                              	   (подпис, печат)

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният …………………………………………………………………………,

(посочете трите имена на лицето което представлява участника,  подизпълнителя, третото лице, лицата които представляват участниците в обединението, като декларацията се подава толкова пъти колкото са лицата)

с ЕГН ………………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от…………………………….., в качеството ми на ……………………………………………….

(посочете длъжността)

на ……………………………………….............................................................................................. (посочете наименованието на участника, подизпълнителя, съдружника в обединение, третото лице)

във връзка с обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив“

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.

3. Не ми е известно наличието на конфликт на интереси по смисъла на §2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен.

Мерки за доказване на надеждност (когато е приложимо):

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват по-долу, заедно с посочване наличието на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, за което се отнасят :

…………………………………………………………………………………………………...…

(Добавят се толкова редове колкото е необходимо)

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.

......................................г.                 		       Декларатор: ........................................

(дата на подписване)                                                                                                       (подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника, съгласно чл. 40, ал. 1  ППЗОП във връзка с чл. 192, ал. 2 от ЗОП.

Когато е приложимо – декларацията се подава за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката!

Образец №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП

Долуподписаният …………………………………………………………………………,

(посочете трите имена на лицето което представлява участника,  подизпълнителя, третото лице, лицата които представляват участниците в обединението, като декларацията се подава толкова пъти колкото са лицата)

с ЕГН …………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от…………………………….., в качеството ми на …………………………………………….

(посочете длъжността)

на ……………………………………................................................................................................ (посочете наименованието на участника, подизпълнителя, съдружника в обединение, третото лице)

във връзка с обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив“,

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Дружеството, което представлявам:

- Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен.

- Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.

- задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

(Невярното обстоятелство по-горе се зачертава!)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Дружеството, което представлявам, не е представило документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;4. За дружеството, което представлявам не е установено, че не е предоставяло изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

5. По отношение на мен (отнася се за ФЛ и ЕТ)/ По отношение на представлявания от мен участник няма влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган.

6. По отношение на мен (отнася се за ФЛ и ЕТ)/ По отношение на представлявания от мен участник няма установени с акт на компетентен орган нарушения на задължения, аналогични на тези по т. 5, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен (отнася се за ФЛ и ЕТ)/ в която представлявания от мен участник е установен.

Мерки за доказване на надеждност (когато е приложимо):

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват по-долу, заедно с посочване наличието на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, за което се отнасят:

…………………………………………………………………………………………………...……

(Добавят се толкова редове колкото е необходимо)

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.

......................................г.                 		               Декларатор: ........................................

(дата на подписване)                                                                                                            (подпис и печат)

Забележка: На основание чл. 192, ал. 3 от  ЗОП декларацията се подава от лицата, които представляват участника. Когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Когато е приложимо – декларацията се подава за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката!

Образец №8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният ................................................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ................................................................................. (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочете наименованието на участника, подизпълнителя, съдружника в обединение, третото лице)

с ЕИК……………………, със седалище и адрес на управление: .................................................

………………………………………………………………………………………………………...

във връзка с обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив“

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Представляваното от мен дружество е/не е регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

(ненужното се зачертава)

2. Представляваното от мен дружество е/не е контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

(ненужното се зачертава)

3. Не съм/съм контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

(ненужното се зачертава)

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ___ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, като се посочва конкретната точка от чл. 4 от закона.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 и 6 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

......................................г.                 		               Декларатор: ........................................

(дата на подписване)                                                                                                            (подпис и печат)

Забележки:

- В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лице/лица, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т участника.

- В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при спазване на забележка 1.

- Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

4. Контрол по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици е налице и когато дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните.

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици не се прилага, когато по Търговския регистър, по партидата на дружествата, съобразно чл. 6 от същия закон са вписани едно или повече от изброените по-долу обстоятелства, посочени в чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране")(OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП

Долуподписаният …………………………………………………………………………, с ЕГН …………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от…………………………….., в качеството ми на ………………….…………………………….

(посочете длъжността, качеството)

на ……………………………………................................................................................................ (посочете наименованието на участника, подизпълнителя, съдружника в обединение, третото лице)

с ЕИК: …………….…….., актуален телефон: ………......………......факс: …………………….;

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Не съм свързано лице с друг участник в обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив“

по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

......................................г.                 		       Декларатор: ........................................

(дата на подписване)                                                                                                     (подпис и печат)

Забележка: Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 192, ал. 2 от ЗОП от лицата, които представляват участника. Когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

В случай, че комисията за провеждане на поръчката установи, че декларацията е с невярно съдържание, отстранява от поръчката всички участници, които са свързани лица.

Когато е приложимо – декларацията се подава за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката!

Съгласно параграф 2, т. 45 от ДР на ЗОП, свързани лица са тези по смисъла на параграф 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Съгласно параграф 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК:

§ 1, т. 13 „Свързани лица” са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

§ 1, т. 14 „Контрол” е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Образец №10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Долуподписаният................................................................................................................, с ЕГН ……………………………, в качеството си на лице по чл. 40, ал.1 от ППЗОП, а именно: ……. .................................................................... ……...……(посочва се качеството на лицето) на ...................................………………………….. (посочва се наименованието на участника), с ЕИК ……………………, със седалище и адрес на управление: ................................................ – участник/подизпълнител/трето лице (невярното се зачертава) във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив“,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. За представлявания от мен участник Е/НЕ Е (невярното се зачертава) налице основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: (тази част се попълва, единствено ако за кандидата Е налице основание по чл. 69 във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) ...................................................................................................

(описва се в какво се състои основанието по чл.69, ал.1 и/или ал.2 от ЗПКОНПИ).

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ..............................                                                      Декларатор: ................................

(подпис и печат)

Образец № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... …………….

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................................... - участник в обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив“,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства и изходни данни, необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

- ИЗВЪРШИЛ СЪМ / НЕ СЪМ ИЗВЪРШИЛ посещение и оглед на съществуващия терен за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

- Незапознаването с условията на процедурата и строителната площадка, както и мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

…………………………2020 г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)   							   (подпис и печат)

Образец №12

(само ако е приложима)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност по чл. 102 от Закон за обществените поръчки

От…………………………………………………………………………………………..,

(наименование на участника)

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава:……………………………,

представлявано от: .......................................................................................................................

(трите имена)

в качеството на .............................................................................................................................

(длъжност, или друго качество)

участник в обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив“,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представената от мен оферта информацията от стр………. до стр…….. от част „………………….“ да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, с оглед на което не бихме желали същата да бъде разкривана от възложителя.

*Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Дата: ................ г.					Декларатор: ................................

(подпис)

Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. „У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица” № 2

Телефон: 02/ 8119 443

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

т. 6 се декларира ако участникът е чуждестранно лице.