Министерство на правосъдието изпълнява проект: „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус““, Договор № BG05SFOP001-3.001-0010-C01/23.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 13.06.2022 г приключи изпълнението  на договор с изпълнител рег.№93-00-258/13.08.2022 г. по Дейност 2 по проекта. В изпълнение на сключения договор бе разработена нова Централизирана автоматизирана система „Съдебен статус“. Бяха мигрирани 113 бази данни на бюрата за съдимост, както и базите на Централно бюро за съдимост и осъдени български граждани в чужбина.

Електронната административна услуга „Електронно свидетелство за съдимост“ вече предоставя възможност за издаване не само за граждани с чисто съдебно минало. Доставката.

Създаден е модул „Бюлетин за съдимост/бюлетин по78а от НК“, в който информацията вече ще се записва в структуриран машинно четим вид.

Извършени са интеграции с хоризонталните системи на държавната администрация, както и интеграция през Regix с Национална база данни „Население“ и Единния регистър на чужденците.

Системата е внедрена в реална експлоатация от 19.09.2022 г. след съгласуване с министъра на електронното управление и одобрение от Пленума на Висш съдебен съвет.

За изпълнение на Дейност 3 е сключен договор №93-00-110/18.07.2022 г. за доставка на сървърна техника. На 28.09.2022 г. съгласно договора бе доставена следната техника: 4 броя сървъри, 2 бр. оптични комутатори, 2 бр. дискови масиви за съхранение на данни, 1 брой устройство за архивиране на архивиране на данни.