ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Основни характеристики на обекта

Местонахождение на имота: град Пловдив - община Пловдив, област Пловдив.

Административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболииски“ №4, Арест гр.Пловдив

Вид собственост: публична  държавна

Предмет на ремонта е: Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив. Обектът е четвърта категория, като попада в обхвата на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „ д“  от  ЗУТ. Участникът предлага оферта съгласно приложена количествена сметка, част от документацията за участие и съгласно описанието на ремонтните дейности, описани в техническата спецификация.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

- Ситуация и общи данни за обекта

Арестът в гр. Пловдив функционира от 2009 г. и се намира в района на Затвора гр. Пловдив, като представлява масивна двуетажна сграда с разгъната застроена площ ( РЗП ) 2450 кв.м. В арестната част на сградата са обособени 60 бр. помещения ( килии ) на два етажа по 30 бр. на етаж с общ капацитет от 180 задържани лица. В санитарните възли на ареста има съществуващ фаянс и теракот и същите са оборудвани с чугунени клекала и чугунени мивки.Тоалетните казанчета са разположени извън килиите в нисши ( куфари ) намиращи се в коридора и използването им е посредством изградена лостово-жилна система. Чугунените  клекала и мивки са амортизирани, лостово-жилната система на санитарните възли е повредена и не подлежи на възстановяване. Необходима е подмяна на фаянс и теракот. Съществува теч от санитарни възли разположени на втория етаж на ареста. Тръбните връзки в килиите са от полипропиленови тръби ᴓ 20 вкопани в зидовете и с покритие от 20 мм. мазилка. На тръбите за сдудена и топла вода към всяка килия има монтирани спирателни кранове. Вертикалните канализационни клонове приемащи битовите води от арестните помещения са изпълнени от PVC тръби ᴓ 110 и същите се намират в коридорната част на етажа.

- Не се предвижда промяна на контура и геометрията на помещенията.

Предвижда се само:

- подмяна на тоалетни клекала и мивки;

- армирана подова настилка и хидроизолация;

- направа на фаянс и теракот;

- боядисване с латекс;

3. Строително-техническо решение

Доставка и монтаж на модул за вграждане и бутон за структура за тоалетна. Доставка и монтаж на мивка със стоящ смесител с Push бутон. Доставка и монтаж на тоалетно клекало в килиите. Демонтажни дейности, направа на армирана циментова замазка, хидроизолация на под, възстановяване на фаянс и теракот, бодисване с латекс на санитрните възли.

4. Технико-икономически показатели за ремонта са:

ОБЩА ПЛОЩ ЗА РЕМОНТ НА 60 бр. САНИТАРНИ ВЪЗЛИ - 120 м²

Участниците следва да извършат посещение на обекта за запознаване с условията на поръчката и обема на работа. Посещение на обекта се организира от Възложителя всеки ден до изтичане срока за подаване на оферти. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Лицата следва да носят със себе си лична карта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител – представя се пълномощно в оригинал или заверено копие. Не е необходима нотариална заверка. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.

Към своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката, при което изрично декларира, че запознаването, респективно незапознаването с мястото и условията за изпълнение е за негов риск при изготвянето на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката (съгласно Образец № 11).

РИСКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

При подготовка на своите предложения участниците следва да предложат конкретни мерки за предотвратяване настъпването, както и конкретни мерки за преодоляване на последиците от вече настъпил риск. Възложителят идентифицира следните рискове с висока степен на възможност за поява:

- Времеви рискове:

    - Забава при стартиране на работите;

    - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

    - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

- Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

- Недостатъчно добро сътрудничество със служителите на Възложителя, който са определени за контактни лица.

В своите технически предложения участниците следва да предложат най-малко една мярка за предотвратяване и минимум една мярка за преодоляване на всеки от идентифицираните рискове.

Минимални изисквания към техническите предложения на участниците

Участникът следва да представи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (по Приложение № 1), включващо и:

Строителна програма - Към Техническото предложение участникът прилага строителна програма за организация и изпълнение на договора, която включва минимум (без да се ограничава) следните точки:

- Изпълнение на строително-монтажни работи - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на строителството - следва да се опише последователността на изпълнение на строителството, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация и други;

- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението им;

- Организация на строителната площадка и временна строителна база - предложената организация следва да е съобразена с Техническата спецификация и особеностите на обекта;

- Организация на ресурсите – участникът следва да направи пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти, отношенията и връзките на контрол и взаимодействие, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. Участникът описва работните звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, брой, техническа обезпеченост. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в графика за изпълнение на поръчката, начало и край на изпълнение на съответната дейност.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.

- Стратегия за управление на риска, в която трябва да бъдат предложени мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от настъпването на идентифицираните от Възложителя и Изпълнителя рискове. Стратегията следва да съдържа най-малко една мярка за предотвратяване и минимум една мярка за преодоляване на всеки от идентифицираните рискове.

График за изпълнение на поръчката – участникът следва да представи подробен Линеен график за видове СМР – по етапност и срок на изпълнението, работната сила и механизацията. Предложеният линеен график следва да е свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника, като обосновава предложения срок за изпълнение на поръчката. Към линейния график следва да бъде приложена и диаграма на работната ръка. Графикът следва да отразява и продължителността на всички съпътстващи дейности (напр. временно строителство и т.н.).

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Крайният срок за изпълнение на поръчката е до 90 (деветдесет) календарни дни, като срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече със съставяне  на акт обр. 2 за откриване на строителната площадка  съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставянето на последния по ред констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на обекта, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. или, когато в него са идентифицирани забележки, до подписването на последния по ред протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

Участникът посочва срок за изпълнение в календарни дни, който не може да надвишава посочения по-горе срок.

Забележка: Поради спецификата на обекта, строителните дейности и организацията на СМР ще се извършват след съгласуване от началника на ареста или от упълномощено от него лице!

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Мястото на изпълнение на строителството е: гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболииски“ №4.

6. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ И ПЛАЩАНИЯ

Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 125 000,00 (сто двадесет и пет хиляди) лева без включен ДДС или 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лева с начислен ДДС. Дейностите, предмет на поръчката, се финансират от бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Оферираните от участниците цени следва да са съобразени с посочената прогнозна стойност. Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностната сметка, трябва да са крайни, без ДДС, и да включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за механизация, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на изпълнителя.

Предложената цена за строително-монтажните работи се доказва с количествено-стойностната сметка, в която са посочени единични цени на видовете работи. Предлаганата от участника цена, която подлежи на оценка, се формира от сбора на общата цена, посочена в графа „ВСИЧКО“ – КСС и фиксираната стойност на непредвидените разходи – в размер на точно 10% от предложената цена.

Плащането по Договора може да се извършва чрез откриване на сметка със специален режим и предназначение (ескроу/сметка). Всички разходи, свързани с откриването и управлението на специалната сметка, се поемат от изпълнителя.

!!! ВАЖНО: Предлаганата от участника цена, формирана от сбора на общата цена, посочена в графа „ВСИЧКО“ – КСС и фиксираната стойност на непредвидените разходи в размер на точно 10 %, не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката, посочена от Възложителя в обявата

Оферти на участниците, които надхвърлят максималната прогнозна сройност на поръчката, ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура, като неотговарящи на предварително обявените от Възложителя условия.

Условията и реда за приемането и заплащането са посочени в проекта на договор.

7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

(приложено в Раздел II към документацията)

8. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Критерият за оценка на предложенията е „икономически най–изгодна оферта“.

Икономически най-изгодната оферта ще се определи въз основа на „икономически най-изгодна оферта”, при използване на критерий  оптимално съотношение  качество/цена  в съответствие с разпоредбата на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, въз основа на  показатели за оценка качество /цена както следва;

К1 – Организация на изпълнение на поръчката – 40%

К2 – Предложена цена – 60%

Методика за комплексна оценка на офертите. Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи Изпълнителят на обществената поръчка. Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Класирането на офертите се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите по посочените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя. Критерий за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: Цена и качествени показатели. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следната схема:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки |
| --- | --- |
| 1. Организация на изпълнение на поръчката – К1 | 40 |
| 2. Предложена цена – К2 | 60 |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = К1+ К2

Показател Организация за изпълнение на поръчката К1 – до 40 т.

В Техническото си предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на строителството, съгласно техническата спецификация и минималните изисквания към техническите предложения на участниците. Оценява се посочената организация на работа. Показателят се изчислява по следния начин:

| Организация на изпълнението на поръчката | Макс.40т. |
| --- | --- |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и описани в минималните изисквания към техническите предложения на участниците. | 10 |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и описани в минималните изисквания към техническите предложения на участниците. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично едно от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението на екипа от експерти, предложен за изпълнението на поръчката /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/; 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение /материали, механизация, работници и др./ и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 3. Всички рискове, заложени в техническата спецификация, са обособени в категории, като е отчетена и анализирана вероятността от настъпване на риска и влиянието му върху процеса на изпълнение на договора. За всеки риск в техническата спецификация е предложена повече от една мярка за предотвратяване настъпването на риска и повече от една мярка за преодоляване последиците на вече настъпил риск. | 20 |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и описани в минималните изисквания към техническите предложения на участниците. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението на екипа от експерти, предложен за изпълнението на поръчката /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/; 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение /материали, механизация, работници и др./ и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 3. Всички рискове, заложени в техническата спецификация, са обособени в категории, като е отчетена и анализирана вероятността от настъпване на риска и влиянието му върху процеса на изпълнение на договора. За всеки риск в техническата спецификация е предложена повече от една мярка за предотвратяване настъпването на риска и повече от една мярка за преодоляване последиците на вече настъпил риск. | 30 |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и описани в минималните изисквания към техническите предложения на участниците. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично всяко от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението на екипа от експерти, предложен за изпълнението на поръчката /кой какво ще изпълнява/ на ниво отделна задача /за целите на настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати/; 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение /материали, механизация, работници и др./ и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 3. Всички рискове, заложени в техническата спецификация, са обособени в категории, като е отчетена и анализирана вероятността от настъпване на риска и влиянието му върху процеса на изпълнение на договора. За всеки риск в техническата спецификация е предложена повече от една мярка за предотвратяване настъпването на риска и повече от една мярка за преодоляване последиците на вече настъпил риск. | 40 |

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – К2

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 60 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

К2 = (Цmin / Цi) х 60 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в процедурата се отстранява участник, при който бъдат установени аритметични грешки в ценовото предложение и/или е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната допустима стойност на осигурения бюджет  без ДДС.

При оценка на показателите Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика  закръглявания се допускат до втория знак след десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата.

Комплексната оценка – КО на офертата се изчислява по формулата:

КО = К1+ К2

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага разпоредбата на чл. 71, ал. 4 от ЗОП. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.